SAÉ 5.01 – TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L'ORGANISATION · SÉANCES 2 ET 3

BV2G Transport : étude de l'organisation et plan stratégique

Projet : création d'un site internet et d'un SaaS de gestion administrative

BUT GEA 3 – IUT de Valence – Octobre 2026 · Groupe : Raphaël Mercy, Mathis Guettaf, Gabriel Schappler, Fernando Dos Reis, Maël Martins, Sacha Brustolin

BV2G Transport est une PME de transport routier de marchandises dont toute la gestion administrative repose sur deux assistantes de direction, sur papier et sur Excel. Notre projet de transformation numérique s'appuie sur deux leviers : un site internet (l'entreprise n'en a pas) et un SaaS de gestion qui digitalise le travail des assistantes : planning consultable par les chauffeurs, lettres de voiture numérisées, indexation gazole automatique, pré-facturation par IA, relances clients automatiques et tableau de suivi des factures. L'objectif est d'assurer à terme le travail administratif avec une seule assistante au lieu de deux.

# 1. Analyse de l'organisation

## 1.1. Présentation et ressources

SARL au capital de 30 000 €, créée en 2021 et installée à Châteauneuf-du-Rhône (Drôme), sur l'axe A7 (code NAF 49.41A, transport routier de fret interurbain). L'activité est très saisonnière : la capacité double presque en haute saison.

| Humaines - 2 co-gérants - 7 à 8 CDI, dont 2 assistantes de direction - Jusqu'à 20 intérimaires en haute saison - Aucune compétence informatique | Matérielles - 7 camions, jusqu'à 15 en location - 1 local administratif, 1 entrepôt - Supports papier : plannings, lettres de voiture, relevés | Immatérielles - 40 à 50 clients - Logiciels DH DOC et Excel - Messagerie peu sécurisée - Aucun site internet | Financières - Capital de 30 000 € - Résultat net : 77,8 k€ puis 9,1 k€ (– 88 %, Pappers) - Capacité d'investissement limitée |
| --- | --- | --- | --- |

## 1.2. Environnement (PESTEL)

| Facteur | Élément clé | Impact sur le projet |
| --- | --- | --- |
| Politique | Aides à la numérisation des TPE (France Num, CCI) ; ADEME | Financements mobilisables |
| Économique | Prix du gazole volatil, marges sous pression, résultat en baisse | Réduire les coûts, encaisser plus vite |
| Social | Pénurie de conducteurs, intérim, aisance numérique inégale | Outil mobile et très simple |
| Technologique | SaaS de gestion du transport, lettre de voiture électronique (e-CMR), IA | Pas de serveur, paiement à l'abonnement |
| Écologique | Transport : 1er secteur émetteur de GES ; information CO2 obligatoire pour chaque prestation | Zéro papier, moins de trajets |
| Légal | Facture électronique : réception depuis le 1er sept. 2026, émission au 1er sept. 2027 ; indexation gazole obligatoire (Code des transports) ; RGPD | Échéance ferme : septembre 2027 |

## 1.3. Limites et besoins en transformation numérique

| Limite actuelle | Besoin | Réponse numérique |
| --- | --- | --- |
| Tout passe par 2 assistantes surchargées | Désengorger | SaaS qui automatise saisies, calculs et relances |
| Planning papier transmis à la main | Rendre les chauffeurs autonomes | Planning consultable sur smartphone |
| Lettres de voiture déposées dans une boîte aux lettres | Dématérialiser | Photo ou e-CMR envoyée en temps réel |
| Indexation gazole calculée à la main | Fiabiliser la facture | Calcul automatique (indice gazole du CNR) |
| Facturation tardive, relances irrégulières | Encaisser plus vite | Pré-facturation IA, relances auto, tableau de suivi |
| Messagerie piratée (faux devis), aucune sauvegarde | Sécuriser | Messagerie pro avec double authentification, sauvegarde 3-2-1 |
| Aucun site internet | Être visible | Site vitrine avec demande de devis |

# 2. Processus de l'entreprise : première ébauche

Nous avons modélisé le processus central, de la demande du client au paiement de la facture.

Aujourd'hui, 9 étapes sur 13 mobilisent les assistantes, l'information change trois fois de support (oral, papier, Excel) et la facture attend le retour physique des lettres de voiture. Avec le SaaS, l'assistante n'intervient plus que pour valider le planning et contrôler les factures.

# 3. État des lieux de l'équipement informatique

| Élément | Constat |
| --- | --- |
| 1. Utilisateurs | 4 utilisateurs réguliers (2 gérants, 2 assistantes). Après le projet : une dizaine, jusqu'à 30 en haute saison avec les intérimaires. |
| 2. Parc et réseau | 2 PC de bureau, 1 portable, 1 imprimante multifonction, box internet avec Wi-Fi ; aucun serveur ; chronotachygraphes dans les camions ; smartphones personnels des chauffeurs. |
| 3. Logiciels et cloud | DH DOC et Excel, non reliés entre eux ; messagerie en ligne ; aucune solution cloud. |
| 4. Sauvegarde et sécurité | Aucune sauvegarde ; messagerie piratée (faux devis envoyés aux clients) ; pas de double authentification. |
| 5. RH informatique | Aucune ressource interne ni contrat de maintenance. |

6. Analyse SWOT

| FORCES - Structure réactive (2 co-gérants) - Flotte propre + flexibilité (location, intérim) - 40 à 50 clients, implantation sur l'A7 | FAIBLESSES - 2 assistantes surchargées, processus papier - Outils cloisonnés (DH DOC, Excel) - Aucune sauvegarde, aucun site internet |
| --- | --- |
| OPPORTUNITÉS - SaaS par abonnement, IA de pré-facturation - Facture électronique : occasion de moderniser - Site internet pour prospecter et recruter | MENACES - Cyberattaques (déjà subies) - Non-conformité en septembre 2027 - Concurrents digitalisés, prix du gazole |

7. Risques encourus (criticité = probabilité × impact, de 1 à 9)

| Risque | Conséquence | Criticité |
| --- | --- | --- |
| Usurpation de la messagerie | Faux devis, fraude au faux RIB, perte de confiance des clients | 9 – Élevée |
| Absence d'une assistante | Planning et facturation bloqués | 9 – Élevée |
| Retards de paiement | Trésorerie tendue alors que le résultat baisse | 9 – Élevée |
| Non-conformité à la facture électronique | Sanctions, factures refusées | 9 – Élevée |
| Perte de données | Panne ou rançongiciel sans sauvegarde | 6 – Élevée |
| Erreur d'indexation ou lettre perdue | Perte de marge, prestation non facturée | 4 – Modérée |

# 4. Plan stratégique

## 4.1. Objectifs (SMART)

| Objectif | Cible | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Sécuriser la messagerie et les données | Double authentification, sauvegardes testées | Décembre 2026 |
| Être visible et digitaliser les plannings | Site en ligne ; 100 % des plannings sur le SaaS | Mars 2027 |
| Supprimer le papier et le calcul manuel | 100 % des lettres numérisées et des factures indexées automatiquement | Mai 2027 |
| Facturer et encaisser plus vite | Facture sous 48 h ; factures en retard – 30 % | Juin – sept. 2027 |
| Être conforme | Factures électroniques émises via une plateforme agréée | Avant le 1er sept. 2027 |
| Réduire la charge administrative | – 50 % : 1 assistante au lieu de 2 | Septembre 2027 |

## 4.2. Étapes clés et délais

| Phase | Période | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Cadrage et sécurisation | Nov. – déc. 2026 | Cahier des charges ; messagerie pro, sauvegardes ; plateforme agréée pour recevoir les e-factures |
| Choix des solutions | Déc. 2026 – janv. 2027 | Démonstrations, comparaison solution du marché / sur mesure ; contrats (RGPD, réversibilité des données) |
| Site internet | Janv. – mars 2027 | Contenus, référencement local, formulaire de devis |
| Déploiement du SaaS | Févr. – juin 2027 | Module par module : planning, lettres de voiture, indexation et pré-facturation IA, relances et suivi ; 1 mois en parallèle papier / numérique |
| Généralisation | Juin – sept. 2027 | Émission des e-factures, fin du papier, réorganisation du poste d'assistante |
| Bilan | Sept. – oct. 2027 | Mesure des indicateurs, retours des utilisateurs |

## 4.3. Ressources nécessaires

- Humaines : un co-gérant sponsor, une assistante référente du SaaS, deux chauffeurs ambassadeurs, un prestataire web, l'éditeur du SaaS et l'expert-comptable.

- Techniques : abonnement SaaS et plateforme agréée, nom de domaine et hébergement, smartphones reconditionnés pour les chauffeurs, sauvegarde cloud.

- Financières : environ 10 400 € d'investissement initial (site 2 500 €, paramétrage du SaaS et de l'IA 4 000 €, smartphones 1 080 €, formation 1 500 €, sauvegarde et imprévus) et environ 5 050 € par an d'abonnements.

Gains estimés : environ 32 800 € par an, dont 30 000 € grâce au passage à une seule assistante, soit un gain net de 27 750 € par an. L'investissement est remboursé en moins de six mois.

# 5. Parties prenantes et stratégies de communication

D'après la matrice pouvoir / intérêt (Mendelow), les co-gérants, les clients principaux et l'éditeur du SaaS sont à gérer étroitement ; les assistantes et les chauffeurs, très concernés, sont à impliquer ; l'administration et la banque sont à satisfaire.

| Partie prenante | Intérêts et attentes | Préoccupations | Communication et engagement |
| --- | --- | --- | --- |
| Co-gérants | Rentabilité, conformité, retour rapide | Coût, perturbation de l'activité | Comité de pilotage mensuel, tableau de bord ; sponsor officiel du projet |
| Assistantes de direction | Moins de tâches répétitives, outil fiable | Peur pour leur emploi (2 postes à 1) | Entretiens individuels, co-construction du cahier des charges, rôle de référente, formation |
| Chauffeurs et intérimaires | Planning en direct, fin des dépôts au local | Aisance numérique, surveillance, téléphone personnel | Démo à l'entrepôt, tutoriels vidéo courts, guide par QR code, 2 ambassadeurs, charte (déconnexion, pas de géolocalisation hors service) |
| Clients | Factures rapides et justes, preuve de livraison | Relances jugées insistantes | E-mail d'information, espace client en libre-service, relances personnalisées |
| Expert-comptable, éditeur, prestataire web | Données fiables, cahier des charges clair | Ressaisies, délais | Réunions techniques, contrat avec clause de réversibilité |
| DGFiP, CNIL, banque | Conformité, maîtrise des risques | Non-conformité, risque cyber | Plateforme agréée, registre RGPD, information sur la sécurité |

Notre communication s'appuie sur les nouveaux modèles de l'économie numérique : l'abonnement SaaS (on paie l'usage, pas un logiciel), le libre-service (chauffeurs et clients accèdent seuls à l'information) et la visibilité par les plateformes (site, fiche Google, LinkedIn, bourses de fret pour limiter les retours à vide).

# 6. Dimension RSE

- Environnement : zéro papier, fin des trajets pour déposer les lettres de voiture, planning optimisé (moins de kilomètres à vide), calcul automatique du CO2 de chaque prestation, smartphones reconditionnés et recyclage DEEE (loi REEN).

- Social : moins de tâches répétitives ; passage à une assistante sans licenciement sec (départ naturel ou redéploiement vers le commercial et la relation client) ; formation de tous (OPCO Mobilités) ; droit à la déconnexion.

- Gouvernance : conformité (facture électronique, indexation, RGPD), indexation transparente pour les clients, protection contre les faux devis.

# 7. Opportunités et défis du projet

| Opportunité | Défi | Notre réponse |
| --- | --- | --- |
| Libérer les assistantes : environ 30 000 € par an | Peur pour l'emploi, climat social | Co-construction, redéploiement plutôt que suppression |
| Chauffeurs autonomes, moins de trajets | Réticence, fracture numérique | Ambassadeurs, tutoriels, application simple utilisable hors connexion |
| Facture le jour de la livraison, relances automatiques | Erreurs possibles de l'IA | L'IA prépare, l'assistante valide chaque facture |
| La facture électronique devient un levier de modernisation | Échéance courte (septembre 2027) | Plateforme agréée dès la première phase |
| Visibilité et nouveaux clients grâce au site | Budget limité (résultat de 9,1 k€) | Abonnements, déploiement progressif, aides (France Num, CCI) |
| Données sécurisées, pilotage en temps réel | Saisonnalité, choix de l'outil | Déploiement en période creuse, tests avant contrat, réversibilité |

# Conclusion

BV2G a une activité solide, mais son organisation administrative la freine. Le site internet et le SaaS digitalisent tout le parcours, de la demande du client au paiement, pour un investissement remboursé en moins de six mois. La réussite du projet dépendra surtout de la conduite du changement auprès des assistantes et des chauffeurs.

Sources : Annuaire des entreprises (data.gouv.fr) et Pappers, fiche BV2G Transport ; DGFiP, calendrier de la facturation électronique ; Code des transports, art. L3222-1 (indexation gazole) et L1431-3 (information CO2) ; CNR, indices gazole ; France Num, Baromètre 2025 ; ADEME-Arcep, 2024 ; loi REEN du 15 novembre 2021. Montants : estimations à partir des prix moyens du marché.